Tally记账软件项目

用户验收报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ]草稿  [√]正在修改  [√]正式发布 | 文件标识 | LH-TALLY-YHYS-PLAN |
| 当前版本 | V1.0 |
| 作 者 | 刘思逸、徐月 |
| 完成日期 | 2019年11月23日 |

版 本 历 史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 1.0/正式发布 | 刘思逸、徐月 |  | 2019年11月23日 | 依据项目合同,起草本文档。 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**1 引言**

1.1使用人员：用户组、开发组

1.2编写目的：目的在于对项目进行全方位的检验与测评，检验乙方提供的软件系统是否遵循软件开发标准的要求，检验各项指标与功能是否与合同要求相吻合。

1.3验收范围:验收范围以附件1的软件开发合同所描述的内容为准。

**2项目进展情况**

2.1任务与进度

计划：领航团队为解决人们因个人收支种类繁多且琐碎而不了解自己的个人 的财务情况，导致预算用光时却不知道如何消费的地情况，决定开发Tally 软件这一记账软件。Tally软件将用户记录的每笔账单进行归类统计，以周、 月、年为周期通过图表的形式清晰的显示用户近期总体消费情况。同时，通 过调查市面上部分同类软件的优缺点进行对比，我们计划设计社区板块，用 户可以在这里交流自己在某地的消费感想，还可以查看他人的动态。并将记 账和社区论坛结合在一起。

实际情况：完成了记账的基本功能，但对于需求中的可以自定义添加几种类 型的功能没有实现，完成了社区的基本功能，实现了查看1千米以内的人发 表的动态的功能，实现了基本的社区功能，支持评论点赞，但对于发表内容 限制还较多，没有保存自己点赞记录的功能。

2.2人力资源

计划：用户组需求人员2名、项目经理1名、开发人员4名、测试人员2名、 文档记录人员1名

实际情况：用户组需求人员2名、项目经理1名、开发人员4名、测试人员 2名、文档记录人员1名

2.3软硬件资源

计划：租借服务器

实际情况：租借阿里云服务器、使用mysql数据库、使用百度地图API

**3基本信息**

需求方：手机应用软件开发有限公司

开发方：领航团队

**4验收人员**

4.1需求方

姓名：徐月 刘思逸

角色：用户组

职责：检查软件功能的实现完成情况与用户需求是否相符

4.2开发方

角色：开发组

职责：各个功能的具体实现以及安装培训

**5成果审查报告**

成果名称：Tally

成果版本：1.0

需求方接受人员：徐月 刘思逸

开发方提供人员：杨慧文

时间：2019年11月21日

地点：北京信息科技大学

评审结论：基本功能大体实现，细节部分还不完善，限制较多用户友好度不够，与初始需求有偏差

**6问题处理**

问题：社区功能不能查看个人点赞记录

处理措施：添加功能

**签字**

**需求方** ： **开发方：**

徐月 刘思逸 杨慧文

二零一九年十一月二十三日

附件1：

软件开发合同

合同编号：LHRJKF190923

甲方：**手机应用软件开发有限公司**

乙方：**领航团队**

1. **总则**

本合同于2019年9月23日由**领航团队**（供方）与**手机应用软件开发有限公司**（需方）签订。并经供需双方友好协商同意下列条款：

1. **软件内容及验收标准**
2. 依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件产品为Tally。软件的构成及功能需求、验收标准以经甲方确认的Tally软件需求说明书为准。
3. 基于Tally软件需求说明书的软件后期非实质性程序修改，亦属于甲方委托范围。
4. **合同总额和构成**

合同总额为（人民币大写）：伍拾万元整

其中：

软件开发费：叁拾万元整

技术支持与服务：拾万元整

培训费：拾万元整

1. **付款方式和时间**

甲方在合同签订后三个工作日内支付乙方合同额的50％，计：人民币贰拾伍万元整；系统初验通过后七个工作日内支付乙方合同额的30％，计：人民币人民币拾伍万元整；通过终验后五个工作日内付清乙方合同额20%，计：人民币拾万元整。

1. **需方责任**
2. 双方签订合同后三个工作日内，需方向供方支付预付款，并按合同规定分类分期地付款。
3. 需方（包括个部门）在工程实施的各环节上应积极向供方提供相应的人力和环境配合，以保证乙方在软件的应用调研、开发测试、安装调试、培训辅导等阶段顺利地进行软件施工。
4. **供方责任**
5. 供方在收到需方的预付款后二个工作日内开始软件项目工程的实施。
6. 供方按照"系统设计方案和软件功能描述、信息系统功能组成及描述"中所列的内容分别完成软件各功能模块的制作。
7. 在软件系统正常运行后，供方提供相应源代码及相应技术文档。(进一步明确)
8. 供方按照"系统服务范围和内容"分别提供本项目的系统服务。
9. 供方按照"培训计划"提供相关的培训服务。
10. 供方在合同规定的维护期满后，有义务向需方提供有偿的后续技术支持。
11. **违约**

除因不可抗拒的因数（指发生战争、地震、洪水等其他人力不能控制的不可抗力事件）外，若因一方违反协议造成损失，违反协议的一方应该承担赔偿责任。

1. **其他责任**
2. 供方在本合同中所提供给需方的软件源代码及其技术文档只能在需方的内部使用，需方不得将此次软件中的任何功能模块和技术资料提供给第三方。
3. 本合同按中华人民共和国知识产权保护条例、计算机软件保护条例、经济合同法以及适用于本合同的有关法律条例执行。
4. 因本合同引起的争议，供需双方应首先通过友好协商解决。如果在一方向另一方发出要求协商的书面通知后六十天内仍不能解决争议，则应依司法程序解决。
5. 本合同未尽事宜，双方另行协商签定补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。未尽事宜均按照中国人民共和国现行有关法律进行补充。本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
6. 本协议从签订之日起，乙方在90个工作日内完成系统开发并提交给甲方。系统提交给甲方之日起的10个工作日内，乙方负责对甲方有关人员进行培训。乙方在项目验收合格后提供一年的免费维护。
7. **双方信息**

供方：**领航团队**

地址：北京市朝阳区北四环中路35号

电话：13020086366

电传：010-62166839

邮政编码：100000

开户银行：中国银行

帐号：6227 1825 3258 7762

需方：**手机应用软件开发有限公司**

地址：北京市海淀区泉宗南路123号

电话：13220115151

电传：010-68803177

邮政编码：100000

开户银行：中国银行

帐号：6227 0054 3218 4687

**甲方**：**手机应用软件开发有限公司 乙方**：**领航团队**

**（签字、盖章） （签字、盖章）**

二零一九年九月二十三日