会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 每周例会（周二） | 时　间 | 11月5日 |
| 地　　点 | 计算中心a机房 | 主持人 | 刘小函 |
| 出席人员 | 刘小函、徐月、刘思逸、游璐颖、陈文婷、何锋丽、杨慧文、巩方祎、高金晖、金童 | | |
| 缺席人员 | 无 | | |
| 会议主题 | 分配下周任务以及交流开发问题 | | |
| 会议内容 | 布置本周任务：   1. 11月5日～11月16日的任务：  编码，单元测试，功能测试 2. 需要提交的文档：  11月9日（周六）前：  1）设计说明书  定稿  2）（已完成源代码部分的）单元测试报告  3）（已完成源代码部分的）功能测试用例  4）（已完成源代码部分的）功能测试测试报告  5）（已完成的）源代码及注释  6）成果展示PPT（项目经理，11日前） 3. 11月13号（下周三）前：  1）完成测试用例  2）（已完成源代码部分的）单元测试报告  3）（已完成源代码部分的）功能测试用例  4）（已完成源代码部分的）功能测试测试报告  5）（已完成的）源代码及注释  6）定期评审报告（下周二课上）  7）完善用户手册  8）项目进展报告 4. 前端补充管理端功能 | | |
| 记录人 | 徐月 | | |