会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 每周例会（周二） | 时　间 | 11月12日 |
| 地　　点 | 计算中心a机房 | 主持人 | 刘小函 |
| 出席人员 | 刘小函、徐月、刘思逸、游璐颖、陈文婷、何锋丽、杨慧文、巩方祎、高金晖、金童 | | |
| 缺席人员 | 无 | | |
| 会议主题 | 分配下周任务以及交流开发问题 | | |
| 会议内容 | 11月13号（本周三）：  1.测试用例  2.（已完成代码部分的）单元测试报告  3.（已完成代码部分的）功能测试用例  4.（已完成代码部分的）功能测试报告  5.（已完成的）源代码及注释  6.用户手册2.0（刘小函）  7.项目进展报告2.0（刘小函）  评审报告：  1）软件设计规格书4.0 刘思逸  2）单元测试报告1.0,2.0 徐月  3）功能测试用例1.0,2.0 徐月  4）功能测试报告1.0,2.0 高金晖  11月16号（本周六）：  开发组：  1.（已完成代码部分的）单元测试报告  2.（已完成的）源代码及注释  测试组：  3.（已完成代码部分的）功能测试用例  4.（已完成代码部分的）功能测试报告  5.制定集成测试计划  6.制定系统测试计划  7.设计集成测试用例  8.设计系统测试用例  9.集成测试报告1.0  项目经理：  10.用户手册3.0  11.项目进展报告3.0  评审报告：  1）单元测试报告3.0 徐月  2）功能测试用例3.0 徐月  3）功能测试报告3.0 高金晖  4）用户手册3.0 徐月，刘思逸  11月19号（下周二，课上演讲）：  1.团队总结汇报PPT及答辩（项目经理，8+5min）  1)项目海报 徐月  2)系统演示视频 游璐颖  3) PPT 刘小函  2.个人总结汇报（每人都讲，5+3min）【具体内容参考第七讲PPT】  11月20号（下周三）：  1.单元测试报告（最终版）评审：徐月 | | |
|  | 2.源代码及注释（最终版）  3.功能测试报告（最终版）评审：高金晖  4.集成测试用例（最终版）评审：游璐颖  5.集成测试报告（最终版）评审：何锋丽  6.系统测试用例（最终版）评审：陈文婷  7.系统测试报告（最终版）评审：杨慧文  8.用户手册（最终版）评审：徐月，刘思逸  9.项目进展报告  11月23号（下周六，项目收尾）：  1.验收报告（用户组）  2.检查、补全文档  3.最后评审  4.项目总结报告（项目经理）  5.课程设计总结报告（个人）  6.个人成绩团队内部评定（项目经理） | | |
| 记录人 | 刘思逸 | | |